ОТЧЕТ

о результатах реализации Государственной программы развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы за 2019 год

Во исполнение подпункта 1.3 пункта 1 протокола поручений Президента Республики Беларусь от 4 января 2017 г. № 1, данных 24 ноября 2016 г. на совещании о работе предприятий отечественного машиностроения, перспективах и стратегии его развития с учетом мировых тенденций, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2017 г. № 588 утверждена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы (далее – Государственная программа).

СПРАВОЧНО.

Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь 
от 29 декабря 2018 г. № 988 и от 19 марта 2020 г. № 156 внесены изменения и дополнения в Государственную программу.

Целью Государственной программы является развитие, повышение эффективности и конкурентоспособности машиностроительного комплекса.

Целевыми показателями Государственной программы определены темпы роста экспорта и добавленной стоимости на одного среднесписочного работника. Достижение целевых показателей осуществляется путем реализации комплекса мероприятий.

Государственная программа направлена на решение следующих задач:

рост экспортного потенциала и расширение присутствия организаций машиностроительного комплекса на основных рынках;

рост добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника за счет ускорения инновационного и инвестиционного развития организаций машиностроительного комплекса.

СПРАВОЧНО.

В соответствии с подпунктом 3.5 пункта 3 Положения о Министерстве промышленности Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 980 «Вопросы Министерства промышленности Республики Беларусь» одной из основных задач Министерства промышленности является: осуществление государственного регулирования металлургического производства, производства готовых металлических изделий (подсекция CH), машин и оборудования (подсекция CK), электрооборудования (подсекция CJ), электронного и оптического оборудования (подсекция CI), транспортных средств и оборудования (подсекция CL), а так же создание условий для развития организаций всех форм собственности, осуществляющих данные виды экономической деятельности.

Таким образом, реализация Государственной программы осуществляется организациями Республики Беларусь, вид экономической деятельности которых относится к подсекциям CH, CI, CJ, CK и CL – машиностроительный комплекс.

В соответствии с данными Национального статистического комитета Республики Беларусь, организациями машиностроительного комплекса Республики Беларусь достигнуты следующие показатели по итогам работы за 2019 год:

по темпу роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника – 109,5 %, при задании, определенном Государственной программой – 111,6 %;

по темпу роста экспорта – 102,4 %, при задании, определенном Государственной программой – 110,6 %.

СПРАВОЧНО.

Организациями машиностроительного комплекса в 2019 году достигнуты следующие показатели в разрезе видов экономической деятельности:

по темпу роста экспорта, подсекция: CH – 98,9 %, при плане на год 110,6 %; CI – 105,8 %, при плане 109,5 %; CJ – 98,9 %, при плане 111,2 %; CK – 92,3 %, при плане 113,0 %; CL – 127,0 %, при плане 106,7 %;

по темпу роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника, подсекция CH – 107,6 %, при плане на год 106,0 %; CI – 106,3 %, при плане 107,5 %; CJ – 116,9 %, при плане 103,8 %; CK – 106,1 %, при плане 110,5 %; CL – 118,1 %, при плане 112,5 %.

В абсолютном выражении организациями машиностроительного комплекса за 2019 г. достигнут показатель по добавленной стоимости на одного среднесписочного работника – 30,1 тыс. руб., в том числе в разрезе видов экономической деятельности, подсекция: CH – 36,9 тыс. руб.; CI – 26,9 тыс. руб.; CJ – 27 тыс. руб.; CK – 31,2 тыс. руб.; CL – 26,1 тыс. руб.

Невыполнение целевого показателя по темпу роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника связано с внутренними факторами, сдерживающими развитие организаций, определенными Государственной программой.

К таким внутренним факторам следует отнести:

изменение структуры выпускаемой продукции с учетом потребности рынка и увеличение выпуска более материалоемкой и трудоемкой продукции;

изменение номенклатуры  выпускаемой продукции за счет выпуска новой продукции, что приводит к росту импортной составляющей, т.к. для возможности удержания на основных рынках своих позиций требуется разработка новой продукции, которая в начале своего освоения более импортоемкая по отношению к традиционно выпускаемой продукции;

сохранение конкурентных цен для покупателей;

рост цен на сырье, материалы и покупные комплектующие изделия, в том числе по материалам, закупаемым организациями по импорту для выполнения экспортных контрактов (поставляемая на экспорт техника обладает более высоким уровнем импортоемкости: выполнение требований заказчика и установка импортных комплектующих);

содержание непрофильных активов;

начисление амортизации в полном объеме;

сокращение покупательского спроса и, соответственно рост доли условно-постоянных расходов;

недостаток собственных оборотных средств.

Невыполнение целевого показателя по темпу роста экспорта связано с макроэкономическими, внешнеторговыми и торгово-экономическими рисками, определенными Государственной программой.

Влияние на экспорт основных организаций министерства – управляющих компаний холдингов за 2019 год оказали: общее снижение потребительского спроса на основных рынках сбыта в Российской Федерации и Украине; перенос сроков исполнения заказов на поставку продукции; ослабление российского рубля по отношению к доллару США.

Подсекция CH (металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования) – доля экспорта организаций Минпрома в экспорте по республике по подсекции – 57,3 %.

Основной организацией Минпрома, относящейся к данному виду деятельности, является ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК». За 2019 год доля экспорта организации в экспорте по республике по соответствующему виду деятельности составила 50,4 %. Темп роста экспорта – 92,2 % (при плане по Государственной программе на 2019 г. – 110,6 %).

Падение темпов роста экспорта в первую очередь связано со снижением экспортной цены на производимую металлопродукцию. Так, средняя экспортная цена за 2019 г. снизилась по отношению к 2018 г. на 69,6 долл. США за тонну или на 11,4 %, при том, что средняя цена на импортируемый металлолом снизилась только на 12,8 долл. США за тонну или на 4,1 %.

Приведенные ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК» причины говорят о наступивших внешнеторговых рисках, определенных в Государственной программе – неблагоприятное изменение конъюнктуры мирового рынка продукции машиностроения (обострение конкуренции, ценовые колебания).

Для наращивания экспорта производимой продукции непрерывно ведется работа по поиску новых рынков сбыта. На Африканском континенте продукция отгружается в 16 стран против 14 в 2018 году. Так же осуществляется диверсификация экспорта – Венгрия (металлокорд), Сербия (фибра), Алжир, Гана и Ирак (катанка), поставка в которые не осуществлялась 5 лет и более.

Подсекция CI (производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры) – доля экспорта организаций Минпрома в экспорте по республике по подсекции – 34,5 %.

Основными организациями Минпрома, относящимися к данному виду деятельности, являются:

УП «ЗЭБТ Горизонт». За 2019 год доля экспорта организации в экспорте по республике по соответствующему виду деятельности составила 15,4 %. Темп роста экспорта – 109,9 % (при годовом плане по Государственной программе на 2019 г. – 109,5 %). Предприятием показатель выполнен;

ОАО «Интеграл» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ». За 2019 год доля экспорта организации в экспорте по республике по соответствующему виду деятельности составила 9,8 %. Темп роста экспорта – 72,5 % (при годовом плане по Государственной программе на 2019 г. – 109,5 %);

ОАО «ММЗ им. С.И. Вавилова» - управляющая компания холдинга «БелОМО». За 2019 год доля экспорта организации в экспорте по республике по соответствующему виду деятельности составила 4,0 %. Темп роста экспорта – 109,6 % (при годовом плане по Государственной программе на 2019 г. – 109,5 %). Обществом показатель выполнен.

СПРАВОЧНО.

В целом по республике показатель по темпу роста экспорта 
за 2019 год по виду деятельности CI составил 105,8 %. Таким образом, показатели, достигнутые УП «ЗЭБТ Горизонт» и ОАО «ММЗ им. С.И. Вавилова» - управляющая компания холдинга «БелОМО», выше республиканского на 4,1 и 3,8 процентных пункта соответственно.

Существенное влияние на невыполнение показателя ОАО «Интеграл» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» по экспорту товаров оказало снижение экспорта в Российскую Федерацию в связи с отказом Министерства обороны Российской Федерации от поставок большого количества единиц техники, предусмотренных государственной программой вооружений на 2018 – 2027 годы.

Кроме того, наблюдался слабый спрос в связи с накопленными излишками микросхем на складах ключевых потребителей продукции специального назначения.

Приведенные ОАО «Интеграл» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» причины говорят о наступивших торгово-экономических рисках, определенных в Государственной программе – высокая степень зависимости от ситуации на российском рынке.

Для наращивания экспорта осуществляется расширение дилерской сети, проводится гибкая ценовая политика на основную востребованную продукцию в Российской Федерации. Ведется работа по поиску новых партнеров в странах «дальней дуги».

Подсекция CJ (производство электрооборудования) – доля экспорта организаций Минпрома в экспорте по республике по подсекции – 34,4 %.

Основной организацией Минпрома, относящейся к данному виду деятельности является ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова». 
За 2019 год доля экспорта организации в экспорте по республике по соответствующему виду деятельности составила 9,3 %. Темп роста экспорта – 100,6 % (при плане по Государственной программе на 2019 г. – 111,2 %).

СПРАВОЧНО.

В целом по республике показатель по темпу роста экспорта 
за 2019 год по виду деятельности CJ составил 98,9 %. Таким образом, показатель, достигнутый ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» выше республиканского на 1,7 процентных пункта.

Спад инвестиционной деятельности в Российской Федерации, недофинансирование объектов строительства привели к сокращению объемов продаж электротехнической продукции через товаропроводящую сеть. В этой связи прямые продажи на рынке Российской Федерации также имеют тенденцию к снижению.

Приведенные ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» причины говорят о наступивших:

макроэкономических рисках, определенных в Государственной программе – мировая финансовая нестабильность и замедление темпов роста мировой экономики;

торгово-экономических рисках, определенных в Государственной программе – высокая степень зависимости от ситуации на российском рынке.

В целях наращивания экспорта обществом в настоящее время осуществляется диверсификация экспорта (продвижение продукции в страны дальнего зарубежья и СНГ), прорабатывается вывод на рынок новой продукции, отвечающей требованиям ПАО «Россети», ведется работа по выпуску и реализации новой линейки удешевленных трансформаторов (не требующих высоких технических характеристик), разрабатываются и совершенствуются транспортно-логистические схемы доставки продукции потребителям.

Подсекция CK (производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки) – доля экспорта организаций Минпрома в экспорте по республике по подсекции – 70,6 %.

Основными организациями Минпрома, относящимися к данному виду деятельности являются:

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». За 2019 год доля экспорта организации в экспорте по республике по соответствующему виду деятельности составила 30,6 %. Темп роста экспорта – 72,8 % (при плане по Государственной программе на 2019 г. – 113,0 %);

В 2019 году наблюдалось падение цен на железную руду, по сравнению с июлем, в ноябре падение составило 30 %. Среднемесячная цена на энергетический уголь составила 67 долл. США за тонну, это трехлетний минимум с сентября 2016 г. В 2018 году цена составила 
120 долл. США за тонну, таким образом, падение в 2019 г. на 44 %. В этой связи угольные компании принимают решение о сокращении объемов добычи и уменьшении своих инвестиционных программ, что негативно сказывается на экспорте производителей карьерной техники, в частности ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Кроме того, одним из факторов снижения экспорта является смещение сроков поставки самосвалов в Индию, Алжир, Монголию и Сербию по решению потребителей продукции.

Приведенные ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» причины говорят о наступивших макроэкономических рисках, определенных в Государственной программе – мировая финансовая нестабильность и замедление темпов роста мировой экономики.

ОАО «Минский тракторный завод». За 2019 год доля экспорта организации в экспорте по республике по соответствующему виду деятельности составила 22,8 %. Темп роста экспорта – 106,6 % (при плане по Государственной программе на 2019 г. – 113,0 %).

СПРАВОЧНО.

В целом по республике показатель по темпу роста экспорта 
за 2019 год по виду деятельности CK составил 92,3 %. Таким образом, показатель, достигнутый ОАО «Минский тракторный завод», выше республиканского на 14,3 процентных пункта.

Наращивание поставок сельскохозяйственной техники 
ОАО «Минский тракторный завод» в Российскую Федерацию сдерживается неравными условиями реализации белорусской техники.

Приведенные ОАО «Минский тракторный завод» причины говорят о наступивших торгово-экономических рисках, определенных в Государственной программе – неравные условия работы на российском рынке сельскохозяйственной техники, связанными с действиями постановлений Правительства Российской Федерации, предусматривающих предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники.

ОАО «Минский тракторный завод» проводится диверсификация экспорта и освоение перспективных рынков. Осуществлены поставки тракторной техники на рынки стран дальнего зарубежья, в которые 
в 2018 году поставки не производились: Бангладеш, Иордания, Колумбия, Марокко, Турция, Сирия и др.

Ведется работа по наращиванию поставок полнокомплектной техники в Узбекистан. Рассматривается вопрос организации сборки полнокомплектных тракторов в Узбекистане. Наращиваются поставки тракторной техники в Казахстан.

Подсекция CL (производство транспортных средств и оборудования) – доля экспорта организаций Минпрома в экспорте по республике по подсекции – 28,5 %.

Организациями машиностроительного комплекса республики, относящимися к подсекции CL, за 2019 год обеспечено выполнение показателя по темпам роста экспорта. При годовом плане 106,7 %, фактически за 2019 год достигнуто – 127,0 %.

СПРАВОЧНО.

Основными организациями Минпрома, относящимися к данному виду деятельности являются ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД». За 2019 год доля экспорта организаций в экспорте по республике по соответствующему виду деятельности составила 17,8 % и 3,1 %, соответственно.

В 2019 году на реализацию Государственной программы организациями машиностроительного комплекса Республики Беларусь направлено 920,7 млн. руб. инвестиций в основной капитал.

СПРАВОЧНО.

В рамках реализации Государственной программы организациями Министерства промышленности в 2019 году привлечено 437,5 млн. руб. инвестиций в основной капитал.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2019 году составил 1 300,8 млн. руб.

СПРАВОЧНО.

Плановый объем финансирования Государственной программы в 2019 году составлял 1 019,2 млн. руб.

Превышение фактических объемов финансирования мероприятий Государственной программы (1 300,8 млн. руб.) над плановыми объемами финансирования (1 019,2 млн. руб.) связано с:

1. превышением объемов использования средств республиканского бюджета на:

1.1. компенсацию части процентов по кредитам в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466 – на 41 % (мероприятие 2 Госпрограммы);

1.2. компенсацию потерь ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 146 – на 43,6 % (мероприятие 4 Госпрограммы);

2. использованием собственных средств организаций и кредитов банков (не относящихся к государственной финансовой поддержке) в объемах, превышающих запланированные в Государственной программе (мероприятие 5 Госпрограммы).

Из общего объема финансирования Государственной программы (1 300,8 млн. руб.) средства республиканского бюджета в сумме 378,57 млн. руб., или 125,5 % от годового плана (301,75 млн. руб.) направлялись на реализацию мероприятий Государственной программы в объеме:

19,3 млн. рублей, или 57,7 % от плана (33,5 млн. рублей) – на компенсацию потерь ОАО «Банк развития Республики Беларусь», банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям республики при финансировании экспорта продукции предприятий машиностроительного комплекса в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)»;

239,68 млн. рублей, или 141,0 % (170,0 млн. рублей) – на компенсацию части процентов по кредитам, выданным зарубежными банками для закупки техники белорусского производства, части лизинговых платежей зарубежным лизинговым компаниям по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются товары, произведенные в республике, в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь»;

116,33 млн. рублей, или 143,6 % (81,0 млн. рублей) – на компенсацию потерь ОАО «Банк развития Республики Беларусь» по кредитам, предоставленным ОАО «Промагролизинг» для приобретения современной техники и оборудования, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 146 
«О финансировании закупки современной техники и оборудования»;

3,22 млн. рублей, или 18,7 % (17,25 млн. рублей) – на возмещение части расходов на приобретение технологического оборудования и запасных частей в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106 «О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки».

Кроме того, на реализацию мероприятия 9 Государственной программы направлены льготные кредиты ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в рамках Указа Президента Республики Беларусь 
от 23 марта 2016 г. № 106 (государственная финансовая поддержка) в объеме 1,477 млн. руб.

Далее приведен расчет оценки эффективности реализации Государственной программы за 2019 год.

Расчет оценки эффективности реализации Государственной программы осуществляется по методике, определенной в главе 5 Государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей по:

1.1. темпу роста экспорта:

| Сэ | = | 102,4 | = | 0,926 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110,6 |  |  |

где:

Эф = 102,4 % – фактическое значение темпа роста экспорта за 2019 год;

Эп = 110,6 % – плановое значение темпа роста экспорта на 2019 год.

1.2. темпу роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника:

| Сдс | = | 109,5 | = | 0,981 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 111,6 |  |  |

где:

ДСф = 109,5 % – фактическое значение темпа роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника за 2019 год;

ДСп = 111,6 % – плановое значение темпа роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника на 2019 год.

2. Степень достижения полноты выполнения Государственной программы:

| Сгп | = | ( | Сэ | + | Сдс | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
| Сгп | = | ( | 0,926 | + | 0,981 | ) | = | 0,954 |
|  |  | 2 |  |  |

где:

Сэ = 0,926 – степень достижения целевого показателя по темпу роста экспорта за 2019 год;

Сдс = 0,981 – степень достижения целевого показателя по тепу роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника 
за 2019 год.

3. Степень соответствия фактически освоенного объема финансирования Государственной программы запланированному объему финансирования в отчетном году:

| Сфгп | = | 1 300,8 | = | 1,276 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 019,2 |  |  |

где:

Vф = 1 300,8 млн. руб. – объем фактически освоенного финансирования Государственной программы в 2019 году,

из них: по мероприятию 1 – 19,3 млн. руб., по мероприятию 2 – 239,68 млн. руб., по мероприятию 4 – 116,33 млн. руб., по мероприятию 5 – 923,97 млн. руб. (в т.ч.: 3,22 млн. руб. – возмещение расходов на приобретение оборудования в рамках 106 Указа Президента, 920,75 млн. руб. – инвестиционная деятельность организаций машиностроительного комплекса), по мероприятию 9 – 1,477 млн. руб.;

Vп = 1 019,2 млн. руб. – запланированный объем финансирования Государственной программы в 2019 году,

из них: по мероприятию 1 – 33,5 млн. руб., по мероприятию 2 – 170,0 млн. руб., по мероприятию 4 – 81,0 млн. руб., по мероприятию 5 – 727,47 млн. руб., по мероприятию 7 – 0,61 млн. руб., по мероприятию 8 – 2,14 млн. руб., по мероприятию 9 – 3,41 млн. руб., по мероприятию 10 – 1,07 млн. руб.;

4. Эффективность реализации Государственной программы, процентов:

| Эгп | = | 0,954 | x | 100% | = | 74,7 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,276 |  |  |  |  |

где:

Сгп = 0,954 – степень достижения полноты выполнения Государственной программы в 2019 году;

Сфгп = 1,276 – степень соответствия фактически освоенного объема финансирования Государственной программы запланированному объему финансирования в 2019 году.

СПРАВОЧНО.

Эффективность реализации Государственной программы оценивается: высокой при значении Эгп не менее 90 %; средней при значении Эгп не менее 80 %; удовлетворительной при значении Эгп не менее 70 %; неудовлетворительной при значении Эгп менее 70 %.

Таким образом, эффективность реализации Государственной программы в 2019 году оценивается как удовлетворительная. Реализация Государственной программы в 2019 году является удовлетворительной.

Далее приведен расчет оценки эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом за 2017 – 
2019 годы.

Расчет оценки эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом осуществляется по методике, определенной рекомендациями Министерства экономики 
от 27 июня 2019 г. № 18-02-02/5510.

1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей Государственной программы развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 – 
2020 годы (далее – Государственная программа) по темпу роста экспорта и темпу роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника нарастающим итогом за период 2017 – 2019 гг.:

| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Темп роста экспорта, % | 110,2 | 126,3 | 109,4 | 108,5 | 110,6 | 102,4 |
| Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника, % | 110,5 | 122,1 | 107,8 | 117,2 | 111,6 | 109,5 |

где:

110,2 %, 109,4 % и 110,6 % – плановое значение темпа роста экспорта на 2017, 2018 и 2019 годы;

126,3 %, 108,5 % и 102,4 % – фактическое значение темпа роста экспорта за 2017, 2018 и 2019 годы;

110,5 %, 107,8 % и 111,6 % – плановое значение темпа роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника 
на 2017, 2018 и 2019 годы;

122,1 %, 117,2 % и 109,5 % – фактическое значение темпа роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника 
за 2017, 2018 и 2019 годы;

| Наименование показателя | 2017 – 2019 гг. | Степень достижения значения показателя за 2017 – 2019 гг., % |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Темп роста экспорта, % | 110,2 + 109,4 + 110,6 = 110,1 3 | 126,3 + 108,5 + 102,4 = 112,4 3 | 112,4 х 100,0 = 102,1 110,1 |
| Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника, % | 110,5 + 107,8 + 111,6 = 110,0 3 | 122,1 + 117,2 + 109,5 = 116,3 3 | 116,3 х 100,0 = 105,7 110,0 |

2. Оценка степени достижения полноты выполнения Государственной программы в 2017 – 2019 годах:

| ( | 102,1 | + | 105,7 | ) | = | 103,9% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |

где:

102,1 % – степень достижения целевого показателя по темпу роста экспорта за 2017 – 2019 годы;

105,7 % – степень достижения целевого показателя по тепу роста добавленной стоимости на одного среднесписочного  работника за 2017 - 2019 годы.

3. Оценка степени соответствия фактически освоенного объема финансирования Государственной программы запланированному объему финансирования нарастающим итогом за период 2017 – 
2019 гг.:

| Мероприятия Государственной программы | Объем финансирования, млн. рублей | Степень соответствия за 2017 – 2019 гг., % |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2017 – 2019 гг. |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Мероприятия 1 – 10 Госпрограммы | 1 292,8 | 768,6 | 2 448,0 | 2 181,4 | 1 019,2 | 1 300,8 | 4 760,0 | 4 250,8 | 89,3 |

где:

1 292,8 млн. руб., 2 448,0 млн. руб. и 1 019,2 млн. руб. – запланированные объемы финансирования Государственной программы в 2017, 2018 и 2019 годах,

768,6 млн. руб., 2 181,4 млн. руб. и 1 300,8 млн. руб. – объем фактически освоенного финансирования Государственной программы в 2017, 2018 и 2019 годах;

4 760,0 млн. руб. – запланированные объемы финансирования Государственной программы в 2017 – 2019 гг.;

4 250,8 млн. руб. – объем фактически освоенного финансирования Государственной программы в 2017 – 2019 гг.

4. Оценка эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом за период 2017 – 2019 гг.:

| 103,9 | x | 100% | = | 116,4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89,3 |  |  |  |  |

где:

103,9 % – степень достижения полноты выполнения Государственной программы в 2017 – 2019 годах;

89,3 % – степень соответствия фактически освоенного объема финансирования Государственной программы запланированному объему финансирования нарастающим итогом за период 2017 – 2019 гг.

СПРАВОЧНО.

Эффективность реализации Государственной программы оценивается: высокой при значении Эгп не менее 90 %; средней при значении Эгп не менее 80 %; удовлетворительной при значении Эгп не менее 70 %; неудовлетворительной при значении Эгп менее 70 %.

Таким образом, эффективность реализации Государственной программы в 2017 – 2019 годах оценивается как высокая. Реализация Государственной программы в 2017 – 2019 годах является высокоэффективной.

На основании изложенного, предлагается продолжить реализацию Государственной программы в 2020 году.

# Text boxes

ф

дс

п

ДС

С

ДС

